询 价 函

各潜在供应商：

四川宏源燃气股份有限公司拟对原液化石油气充装站场地进行改造。根据公司采购管理制度，现对外组织询价，特邀请各潜在供应商参与本项目的报价。

- 工程概况：

1、项目名称：宏源公司原液化石油气充装站场地改造项目

- 2、询价范围（详见附后清单）：包括但不限于拆除站内花园、围墙隔断 、花台、原卫生间及库房、回填消防水池、土方开挖、柱基础浇筑、钢筋绑扎、浇筑混凝土地坪、搭建彩钢屋架（棚）、排水管安装、建筑垃圾清理等。

- 3、最高限价：179483.63元 （含安全文明施工费：9512.18元），超过最高限价总价的投标无效。

- 4、工期：30天

- 5、质量要求：

- 符合国家现行的有关规范、规定及其与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

6、工程价款的结算:按实际完成的工程量、中标下浮率、相关费用计算。

7、成交人确定的方式：资格及资料符合条件，报价最低的投标人为成交人。

二、资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行清晰完整合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件。

2、该项目要求的谈判申请人特定资格条件：

2.1、资质条件：须具备独立法人资格；须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上；须具备安全生产许可证；

2.2、项目经理资格条件：须具备二级建造师及以上执业资格（建筑工程专业），且注册于投标人单位（须提供清晰的扫描件），本项目施工期内，项目经理不得从事其他工程项目执业和管理工作；

2.3、项目经理业绩要求：自2022年01月01日至今具有1个已完成的类似工程。（业绩证明材料须提供中标通知书或清晰完整清晰完整合同或竣工验收证明等扫描件加盖单位印章）；

2.4、技术负责人资格条件：须具有建筑工程相关专业中级及以上职称；

2.5、本项目参加谈判活动的供应商、法定代表人、主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

2.6、分包：不允许。

2.7、本项目不接受联合体。

三、需提交资料

1.营业执照副本扫描件（加盖单位公章）；

2.具有履行本项目能力的证明资料（含公司资质证件、证照及个人证件证照）等。

3.法人代表身份证明及身份证复印件，或法人授权委托书及被授权人身份证复印件、联系电话。

4.具备健全的财务会计制度证明材料。

5.具有依法缴纳税收的良好记录（注：提供2025年以来近3个月依法缴纳税收的证明材料；）

6.具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供2025年以来近3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。）

7.企业无不良行为记录及重大违法违规记录（提供承诺书）。

8.本项目参加采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录（提供承诺书）。

9.报价单。

四、文件递交

请符合以上条件的供应商将相关资料及报价单装订成册，加盖公章并密封后邮寄或现场递交我公司。如邮寄或现场递交到达时间超过文件递交截止时间视为无效。

1、递交或邮寄地址：四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司4楼市场开发部

2、递交文件截止时间：2025年5月30日下午14:30时。

3、评审时间：2025年5月30日 14:30 时

五、联系方式

联系人：何先生

联系电话：0825-6632145

地址：四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号

四川宏源燃气股份有限公司

2025年5月27日

附件：1.招标控制价清单

- 2.施工合同

- 3.应答文件格式

| 附件1 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宏源公司原液化石油气充装站场地改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 土建施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001035 | 人工拆除混凝土地面 | 1.材质 2.厚度 | m3 | 2.45 | 491.75 | 1204.79 |  |
| 2 | 040101002005 | 人工挖土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 | m3 | 24.48 | 45.45 | 1112.62 |  |
| 3 | 040103001043 | 土方回填 | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | 12.88 | 12.29 | 158.30 |  |
| 4 | 010501001054 | 垫层 C20 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 2.04 | 468.60 | 955.94 |  |
| 5 | 010505003013 | 混凝土基础浇筑 C25 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 7.64 | 507.51 | 3877.38 |  |
| 6 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 直径≤φ10 | 钢筋种类、规格 | t | 0.105 | 5817.92 | 610.88 |  |
| 7 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 直径φ12～16 | 钢筋种类、规格 | t | 0.26 | 5834.83 | 1517.06 |  |
| 8 | 040103002039 | 建渣土石余方清理 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 27.65 | 11.30 | 312.45 |  |
| 9 | 010103001061 | 原土回填方 | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | 115.2 | 10.36 | 1193.47 |  |
| 10 | 010103001062 | 回填连砂石 | 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 | m3 | 172.8 | 196.30 | 33920.64 |  |
| 11 | 010505003063 | 地面混凝土浇筑 C30 | 1.混凝土种类 2.混凝土强度等级 | m3 | 57.6 | 495.55 | 28543.68 |  |
| 12 | 011601001001 | 花台砖砌体拆除 | 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 3.46 | 132.27 | 457.65 |  |
| 13 | 011601001002 | 围墙砖砌体拆除 | 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 8.71 | 80.94 | 704.99 |  |
| 14 | 011607001003 | 卫生间彩钢瓦拆除 | 刚性层厚度 | m2 | 18 | 19.93 | 358.74 |  |
| 15 | 011601001004 | 卫生间砖砌体拆除 | 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 5.49 | 117.01 | 642.38 |  |
| 16 | 050101003005 | 砍挖灌木丛及根 | 丛高或蓬径 | 株 | 4 | 14.46 | 57.84 |  |
| 17 | 050101007006 | 清除地被植物 | 植物种类 | m2 | 288 | 4.31 | 1241.28 |  |
| 18 | 010101002007 | 挖一般土方 | 1.土壤类别 2.挖土深度 3.弃土运距 | m3 | 172.8 | 39.02 | 6742.66 |  |
| 19 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种 2.运距 | m3 | 172.8 | 17.02 | 2941.06 |  |
| 20 | 010101001009 | 平整场地 | 1.土壤类别 2.弃土运距 3.取土运距 | m2 | 288 | 1.37 | 394.56 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 86948.37 |  |
|  |  | 雨棚焊接施工 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010516002053 | 预埋铁件 16mm | 1.钢材种类2规格 3.铁件尺寸 | t | 0.013 | 18826.18 | 244.74 |  |
| 22 | 031001001044 | 镀锌钢管165型 | 1.安装部位 2.介质 3.规格、压力等级 4.连接形式 5.压力试验及吹、洗设计要求6 警示带形式 | m | 40 | 132.46 | 5298.40 |  |
| 23 | 010602001046 | 钢屋架 100-80-60--40型（4片） | 1.钢材品种、规格 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | t | 1.973 | 5700.65 | 11247.38 |  |
| 24 | 010602001047 | 钢屋架 60*40（3片） | 1.钢材品种、规格 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | t | 0.81 | 5670.65 | 4593.23 |  |
| 25 | 010602001055 | 钢屋架（180*70*20*2）檩条 | 1.钢材品种、规格 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | t | 1.45 | 6275.95 | 9100.13 |  |
| 26 | 010606001056 | 钢支撑、钢拉条φ16 | 1.钢材品种、规格 2.构件类型 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求 | t | 0.222 | 8077.58 | 1793.22 |  |
| 27 | 010607003045 | 雨棚瓦安装 | 1.材料品种、规格 2.雨蓬宽度 3.凉衣杆品种、规格 | m2 | 349.44 | 50.50 | 17646.72 |  |
| 28 | 010902007051 | 纳米材质天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格 2.接缝、嵌缝材料种类 | m2 | 42.24 | 66.59 | 2812.76 |  |
| 29 | 031001006059 | 塑料管 PVC110 | 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | m | 24 | 59.31 | 1423.44 |  |
| 30 | 031004014060 | 给、排水附（配）件-雨水斗 | 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 | 个（组） | 4 | 59.38 | 237.52 |  |

附件2

四川宏源燃气股份有限公司

原液化石油气充装站场地改造施工合同

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就宏源公司原液化石油气充装站场地改造施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况:

1、工程名称：宏源公司原液化石油气充装站场地改造工程

2、工程地点：射洪市

二、改造内容:

1、包括但不限于拆除站内花园、围墙隔断 、花台、原卫生间及库房、回填消防水池、土方开挖、柱基础浇筑、钢筋绑扎、浇筑混凝土地坪、搭建彩钢屋架（棚）、排水管安装、建筑垃圾清理等。。

2、涉及施工手续办理等与施工有关的所有内容，并承担产生的相关费用。

3、安全文明施工与环境保护相关内容。

三、承包方式:　该工程为双包，即包工包料承包方式，乙方不得将此工程转包、分包。

四、工程造价：

五、工期：30日历天。即2025年 月 日至2025年月 日止。 如因乙方原因造成工期延误、甲方有权暂缓支付乙方的工程款，乙方不得对此提出任何异议，并对由此造成的损失承担完全责任。

六、质量标准:合格。达到现行的国家验收标准要求。

七、工程计量、结算及工程款支付方式

1、工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工工程量清单，甲方应核实竣工工程数量(以下简称计量)，乙方应为计量提供便利条件并派人参加。

2、乙方超出《工程量清单》外的工程量，且未经甲方签字确认而增加的工程量，以及乙方自身原因造成返工而增加的工程量，不予计量。

3、竣工验收经甲方确认后，乙方应向甲方提交竣工工程款结算清单，并将有关资料交甲方。

4、本工程价款的结算:按实际完成的工程量、中标下浮率、相关费用计算。

5、本合同为固定综合单价合同。量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担。合同价款中包括的风险范围:人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，已考虑不再另行计取。

6、双方约定，经甲方书面认可的设计变更以及甲方书面认可的工程量增减可调整合同价款。调整原则为: 已标价工程量清单中有相同的项目，按已标价工程量清单中的综合单价执行;已标价工程量清单中有类似的项目，参照已标价工程量清单类似项目的综合单价执行;已标价工程量清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)及相关文件规定进行调整(规费按承包方核定的费率，安全文明施工费按规定计取) 计算，材料价格按 2025年3月《遂宁工程造价信息》中射洪地区材料价格，执行新的综合单价，增加部分的总价按成交总价相对招标控制价的下浮比例同比例下浮。

7、双方约定按以下步骤支付工程款:

(1）工程竣工验收合格并结算后20个工作日内一次性支付至工程结算总额的 97%。在甲方支付该笔款项的同时，乙方应向甲方开具与工程结算总额相符、合规的增值税普通发票，因发票带来的风险由乙方负责。

(2)质量保证金:工程结算总额的 3%。保修期两年(自竣工验收合格之日起计算)。质保期满后退还，不计息。

八、双方权利和义务:

（一）甲方权利和义务

1、开工前 3 天，为乙方进场施工创造条件；

2、提供施工期间电源、水源；

3、参与工程质量和施工进度的监督，负责施工过程中的材料和阶段性验收，对乙方不符合合同约定或法律法规规定的施工行为有权进行制止并要求乙方整改；

4、按约定支付工程款。

（二）、乙方权利和义务

1、服从甲方现场人员的管理;

2、认真贯彻执行国家、省、市安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针，政策，严格执行有关劳动保护法规、条件、规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;

3、严格按照标准、规范、规定和图纸要求施工;

4、做好各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件;

5、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守有关规定安全文明施工工作，维护好现场文明施工形象。若发生安全事故，乙方承担全部责任。

九、违约责任:

1、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。

2、因乙方原因不能按照合同工期竣工，罚款1000.00元/日延期赔偿费。如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。

3、因乙方不服从甲方管理造成施工不能正常进行，甲方有权解除合同，因此造成的一切损失由乙方承担。

- 其他:

- 1、未尽事宜，甲乙双方现场协商解决。或签定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，双方签字盖章后生效。

甲方：                                    乙方：

代表人：                                  代表人：

联系电话：                               联系电话：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                     账号：

年    月  日

附件3：

应答文件格式

一、封面

（项目名称）采购项目

应答文件

应答人：（盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人： (签字）

年   月   日

二、目录

应答文件格式

1.承诺函

2.法定代表人身份证明

3.法定代表人授权书

4.具有独立承担民事责任的能力

5.具有履行本项目能力的证明资料（含公司资质证件、证照及个人证件证照等）

6.财务状况

7.具有依法缴纳税收的良好记录

8.具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

9.企业无不良行为记录和重大违法违规记录的承诺函

10.供应商单位及其现任法定代表人/ 主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

11.一次性报价单

12.申请人需要提供的其他证明文件格式自拟

一、承诺函

（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我公司具备本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我单位    （填写“有”或“没有”）因失信行为被记入政府采购诚信档案。

六、应答文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：   （盖章）

日    期：

二、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月       日

经营期限：      年     月       日  至

姓名：           系              （供应商名称）的法定代表人（职务：     .电话：  ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：               （ 盖单位章）

年     月      日

注：（1）法定代表人亲自参加谈判而不委托代理人参加适用。

（2）法定代表人在递交响应文件时，应携带法定代表人身份证原件备查。

（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，响应文件不予接

收。

三、法定代表人授权书

（采购人）：

本授权声明：        （供应商名称）       （法定代表人姓名、职务）授权       （被授权人姓名、职务）为我方 “       ” 项目谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或加盖个人印章：

授权代表（被授权人）签字：

供应商名称：       （单位盖章）

日    期：       年   月   日

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 具有独立承担民事责任的能力

- 具有履行本项目能力的证明资料（含公司资质证件、证照及个人证件证照、业绩等）

六、财务状况

（1）良好的商业信誉：供应商提供承诺函原件；

（2）具备健全的财务会计制度的证明材料（供应商提供以下任意一项目证明材料即可）：①供应商可提供2023年度或2024年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②供应商也可提供2024年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表），③也可提供截止响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

七、具有依法缴纳税收的良好记录

（提供2025年以来近3个月依法缴纳税收的证明材料；）

八、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

（提供2025年以来近3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）

九、企业无不良行为记录和重大违法违规记录的承诺函

（采购人）：

（供应商名称）郑重承诺，我方参加本项目采购活动前三年内无不良行为记录和无重大违法违规记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日期： XXXX

十、供应商单位及其现任法定代表人/ 主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

__________________（采购人）：

（供应商名称）郑重承诺，我公司参加采购活动的供应商            （单位名称）、法定代表人       （姓名）和主要负责人     （姓名）在前3年内不具有行贿犯罪记录，我方对此承诺负全部法律责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXXX

日期： XXXX

注：本声明及承诺中的法定代表人/ 主要负责人， 供应商在文件中根据自身情况进行区分， 供应商为法人单位的，此处为法定代表人； 供应商为其他组织的（ 如分支机构等），此处为主要负责人；自然人竞标参照法定代表人编制。

十一、报价单

报 价 单

致                       ：

1、我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司原液化石油气充装站场地改造项目询价函全部内容，现报价如下：

| 序号 | 项目名称 | - 下浮率（%） | - 金额（元） - （含安全文明施工费） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

说明：此报价为供应商的所有报价费用和税费，最终按实际完成的工程量及下浮率、相关费用计算。

2. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

十二、申请人需要提供的其他证明文件格式自拟